Naročnik:
Občina Brda
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo v Brdih

PROJEKT ŠT. 773

PROGRAM OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE
OBČINE brda

besedilni del

Izvajalec:
LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale

Domžale, september 2011

|  | Projekt |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje občine Brda |
|  | Vsebina projekta |  |
|  |  | Program opremljanja stavbnih zemljišč - besedilni del |
|  | Naročnik |  |
|  |  | Občina Brda Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo v Brdih |
|  | Številka projekta |  |
|  |  | 773 |
|  | Izdelovalec |  |
|  |  | LOCUS d.o.o. Ljubljanska cesta 76 1230 Domžale |
|  | Vodja projekta |  |
|  |  | Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. |
|  | Strokovna skupina |  |
|  |  | Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh. Nina Zenkovič, univ.dipl.inž.rač in inf. |

VSEBINA

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA	5

2	SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA	8

2.1	Pojmi in kratice	8

2.2	Podatki o naročniku in izdelovalcu	9

2.2.1	Naročnik	9

2.2.2	Izdelovalec	9

2.3	Namen izdelave Programa opremljanja	10

2.4	Opis območja opremljanja	10

2.5	Podlage za izdelavo Programa opremljanja	10

2.5.1	Predpisi	10

2.5.2	VELJAVNI PROSTORSKI AKTI	11

2.5.3	Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage	11

3	IZRAČUN SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO vrsto KOMUNALNe opreme	12

3.1	Strokovne podlage in postopki za določitev površin gradbenih parcel in NTP	12

3.2	Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo	13

3.3	Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme	16

3.3.1	PROMETNO OMREŽJE	16

3.3.2	KANALIZACIJSKO OMREŽJE	21

3.3.3	VODOVODNO OMREŽJE	24

3.3.4	OMREŽJE OBJEKTOV RAVNANJA Z ODPADKI	27

4	PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	30

4.1	Vrste objektov, za katere se komunalni prispevek lahko odmeri	30

4.2	Opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme	30

4.2.1	Prometno omrežje	30

4.2.2	Kanalizacijsko omrežje	31

4.2.3	vodovodno omrežje	32

4.2.4	objekti ravnanja z odpadki	32

4.3	Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt)	33

4.4	Faktor dejavnosti (Kdejavnost)	33

4.5	Določitev skupnih in obračunskih stroškov	33

4.6	Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na merske enote	34

4.7	Indeksiranje stroškov opremljanja	35

4.8	Izračun komunalnega prispevka	35

4.9	Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka	35

4.10	Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka	36

4.11	Odmera komunalnega prispevka	37

4.12	Pogodbena razmerja med investitorjem in občino	37

4.13	Stroški priključevanja	38

5	OSTALA INFRASTRUKTURA	39

# POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Brda, v nadaljevanju »Program opremljanja«, je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brda, kateri določa:

- obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme;

- skupne in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme na obračunskih območjih;

- preračun obračunskih stroškov na m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta;

- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Besedilni del programa opremljanja podrobneje določa podlage oziroma določila, predpisana z odlokom. Z njim se določuje in usklajuje dejavnosti, v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

Predmet programa opremljanja je celotno območje občine Brda. Program opremljanja je izdelan za odmero komunalnega prispevka za sorazmerne stroške izgradnje že zgrajene komunalne opreme in vsebuje vse potrebne podlage za obračun komunalnega prispevka.

Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo:

- prometno omrežje

- kanalizacijsko omrežje

- vodovodno omrežje

- omrežje objektov ravnanja z odpadki

Odmera komunalnega prispevka za komunalno opremo, katere program opremljanja ne obravnava (infrastruktura še ni zgrajena), se izvede na podlagi za to komunalno opremo izvedenega in sprejetega programa opremljanja, ki se smiselno poveže s predmetnim programom opremljanja.

Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določena stavbna zemljišča, ki so namenjena za graditev objektov in ostala območja, na katerih stojijo ali se lahko gradijo objekti, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek. Naselja, v katerih se obračunava komunalni prispevek, so:

Barbana, Belo, Biljana, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk,  Ceglo, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, Gonjače, Gornje Cerovo, Gradno, Hlevnik, Hruševlje, Hum, Imenje, Kojsko, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Medana, Neblo, Nozno, Plešivo, Podsabotin, Pristavo, Senik, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Šlovrenc, Šmartno, Vedrijan,  Vipolže, Višnjevik, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani in Zali Breg.

Površina gradbenih parcel in njihova neto tlorisna površina je določena za vsako obračunsko območje posamezne komunalne opreme posebej in je prikazana v 3. poglavju.

Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo. Pri izračunu skupnih stroškov, so bili uporabljeni katastri komunalne opreme, pridobljeni s strani Občine Brda ter podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju VIK NG d.d.). Pri določitvi vrednosti posamezne komunalne opreme so bili osnovni parametri vrednotenja vzpostavljeni na podlagi skupnega dogovora in usklajevanja med Občino in upravljavcem na eni strani ter izvajalcem na drugi strani.

Obračunski stroški so stroški, ki se financirajo s sredstvi, zbranimi s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Za predmetni program opremljanja Občina določa merila, na podlagi katerih se v razmerju do skupnih stroškov določijo obračunski stroški.

Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so naslednja:

- PROMETNO OMREŽJE – 2 obračunski območji,

- KANALIZACIJSKO OMREŽJE – 2 obračunski območji,

- VODOVODNO OMREŽJE – 2 obračunski območji,

- OMREŽJE OBJEKTOV RAVNANJA Z ODPADKI – 1 obračunsko območje,

Površina gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, opremljenih z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Gradbene parcele [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 189.841 | 56.731 |
|  | C2 – omrežje cest – opremljeno območje | 2.269.211 | 843.193 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 0 | 0 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 145.180 | 74.520 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 47.323 | 56.045 |
|  | V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 1.809.720 | 610.306 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 2.459.052 | 899.924 |

- Površina [GP] in [NTP], izražena v m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP, ki so opremljeni s posamezno vrsto omrežja:

| Komunalna oprema | Vrsta omrežja | Gradbene parcele [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 2.459.052 | 899.924 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 2.269.211 | 843.193 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 145.180 | 74.520 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 145.180 | 74.520 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 1.857.043 | 666.351 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 1.809.720 | 610.306 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 2.459.052 | 899.924 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša:

| Komunalna oprema | Vrsta omrežja | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 20.025.911 | 20.025.911 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 20.217.302 | 20.217.302 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 734.647 | 734.647 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 1.061.159 | 1.061.159 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 8.846.799 | 8.846.799 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 4.669.568 | 4.669.568 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 204.568 | 204.568 |

- Prikaz skupnih in obračunskih stroškov za določena vrsto komunalne opreme v odvisnosti od vrste omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za opremljanje m2 gradbene parcele, namenjeni gradnji [Cpij] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ctij] za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 8,14 | 22,25 |
|  | C2 – omrežje cest – opremljeno območje | 17,05 | 46,23 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 5,06 | 9,86 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 12,37 | 24,10 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 4,76 | 13,28 |
|  | V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 7,34 | 20,93 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,08 | 0,23 |

- Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v €/m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje višino skupnih in obračunskih stroškov, za opremljanje m2 gradbene parcele, namenjeni gradnji [Cpij] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ctij] za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, glede na posamezno omrežje:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 8,14 | 22,25 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 8,91 | 23,98 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 5,06 | 9,86 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 7,31 | 14,24 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 4,76 | 13,28 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 2,58 | 7,65 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 0,08 | 0,23 |

- Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v €/m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Območja posamezne vrste komunalne opreme in skupne opremljenosti z njo so podrobneje prikazana v kartografskem delu programa opremljanja, na preglednih kartah v merilu 1:20.000 ter na kartah, izdelanih v merilu 1:5.000.

Kratica C1 in C2 predstavlja strošek opremljanja s Cpij in Ctij za obračunsko območje prometnega omrežja. K1 in K2 strošek opremljanja s Cpij in Ctij za obračunsko območje kanalizacijskega omrežja. V1 in V2, predstavlja strošek opremljanja s Cpij in Ctij za obračunsko območje vodovodnega omrežja. Kratica KOM predstavlja strošek opremljanja s Cpij in Ctij za obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki.

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:

KPij = (Aparcela • Cpij1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij1 • Dt),

ki je opisana v poglavju "4.8 – Izračun komunalnega prispevka", kratice pa v poglavju "2.1 Pojmi in kratice".

# SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA

## Pojmi in kratice

| Gradbena parcela | je površina ene ali več zemljiških parcel, ki so namenjene graditvi in funkcionalni rabi objekta (podrobnejša obrazložitev: je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu); |
| --- | --- |
| NTP | neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000; |
| Aparcela | gradbena parcela; |
| Atlorisna | NTP; |
| Kdejavnost | faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov; |
| Dp | delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka; |
| Dt | delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka; |
| Cpij | obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju; |
| Ctij | obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju; |
| Cpij1 | indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju; |
| Ctij1 | indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju; |
| I | faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka; |
| S | skupni stroški obstoječe komunalne opreme; |
| OS | obračunski stroški obstoječe komunalne opreme; |
| KPij | komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju; |
| KP | celotni izračunani komunalni prispevek; |
| ∑Aj | vsota površin vseh gradbenih parcel, ki ležijo na obračunskem območju in so predmet obračuna komunalnega prispevka; |
| ∑Tj | vsota površin vseh neto tlorisnih površin obstoječih in predvidenih objektov, ki ležijo oziroma so predvideni na obračunskem območju in so predmet obračuna komunalnega prispevka; |
| primarno prometno omrežje | predstavljajo lokalne ceste, katerih namen je povezovanje mest in naselij znotraj občine in izven njenih meja. Ceste, določene z navedeno kategorijo, v naravi predstavljajo pomembnejše občinske prometne povezave, po navadi izvedene v boljši tehnični izvedbi od občinskih cest ostalih kategorij; |
| sekundarno prometno omrežje | predstavljajo javne poti, kolesarske javne poti in podkategorije lokalnih cest, katere se lahko kategorizirajo v naseljih, z uvedenim uličnim sistemom; |
| primarno kanalizacijsko omrežje | so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi; |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje. Priključki stavb na kanalizacijo niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture; |
| transportno vodovodno omrežje | je del vodovodnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda. Za potrebe izdelave programa opremljanja, se transportni vodovod obravnava kot primarno vodovodno omrežje; |
| primarno vodovodno omrežje | je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura; |
| sekundarno vodovodno omrežje | je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture. |

## Podatki o naročniku in izdelovalcu

### Naročnik

Naročnik Programa opremljanja je:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

5212 Dobrovo v Brdih

župan: Franc Mužič

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Dejan Rusjan, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI 58633391

tel: (05) 335-10-30

fax: (05) 335-10-39

### Izdelovalec

Izdelovalec Programa opremljanja je:

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta 76

1230 Domžale

Direktor: Leon Kobetič

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760

tel:	(01) 721-93-90

fax: (01) 721-93-95

## Namen izdelave Programa opremljanja

Občina Brda je v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 9/11, z dne 15.4.2011 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda, ki je začel veljati 30.4.2011.

Po določbah 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, mora občina v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, sprejeti program opremljanja, v nasprotnem ne more obračunavati komunalnega prispevka oziroma ga obračunava skladno z državnim pravilnikom o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Občina skladno z veljavno zakonodajo sprejema program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega prispevka. Morebitne investicije v izgradnjo komunalne opreme bo občina vezala na pripravo in sprejem posebnega programa opremljanja, kateri se bo smiselno povezal s predmetnim programom opremljanja.

Na ta način bo občina zagotovila enotno vrednotenje obstoječe – že zgrajene komunalne opreme, medtem ko bo vrednotenje predvidene komunalne opreme izvedeno ločeno za vsako predvideno investicijo posebej.

## Opis območja opremljanja

Območje, katerega predmetni program opremljanja obdeluje, je območje vseh stavbnih zemljišč v vseh naseljih občine Brda, na katerih se lahko gradi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka ter območja ostalih zemljišč, na katerih stojijo objekti.

## Podlage za izdelavo Programa opremljanja

### Predpisi

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C),

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34),

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09)

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07),

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07),

- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/08, 99/08),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11),

- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 109/07, 33/08, 28/11).

### VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/11).

### Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

- VREDNOTENJE POSAMEZNE VRSTE KOMUNALNE OPREME: strokovna naloga "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture", MOPE 2004,

- KATASTER OBČINSKIH CEST: Zbirni kataster GJI, GURS; občinska BCP, Občina Brda, Locus d.o.o.,

- KATASTER KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA: kataster omrežja, VIK NG d.d.,

- KATASTER VODOVODNEGA OMREŽJA: kataster omrežja, VIK NG d.d.,

- OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI: vrednost deponije, Občina Brda,

- GRADBENE PARCELE: veljavni občinski izvedbeni akti, Občina Brda,

- NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV: kataster stavb in register nepremičnin, GURS.

# IZRAČUN SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO vrsto KOMUNALNe opreme

V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja in površine, v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da lahko prostorske ureditve oziroma objekti služijo svojemu namenu. S tem programom opremljanja se ureja že zgrajeno cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter omrežje objektov ravnanja z odpadki.

## Strokovne podlage in postopki za določitev površin gradbenih parcel in NTP

Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč, določena z občinskim prostorskim načrtom oziroma ostalimi veljavnimi izvedbenimi akti, na katerih je mogoče graditi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka. Stavbna zemljišča, na katerih gradnja stavb, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek, praviloma ni mogoča, so:

- ZP – parki

- ZK – pokopališča

- PC – površine cest

- Ee – površine za oskrbo z električno energijo

- Ov – površine za oskrbo z vodo

- Oc – površine za čistilne naprave

- Or – površine za zbiranje, sortiranje in reciklažo odpadkov

- T – območja telekomunikacijske infrastrukture

Če se na enem od zgoraj navedenih območij vseeno gradi objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, se le-ta izvrši glede na dejansko opremljenost območja s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma glede na vrsto komunalne opreme, na katero se bo objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključeval.

Gradnja objektov se pod pogoji občinskega prostorskega načrta lahko izvaja tudi na območjih razpršene gradnje, ki nimajo določene samostojne namenske rabe prostora. V tem primeru se stopnja komunalne opremljenosti objekta ugotovi na podlagi dejanskega stanja v naravi.

Vsem zemljiščem, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, se s tem programom opremljanja zniža površina, predvidena za gradnjo. Dejansko na območju stavbnih zemljišč potekajo državne, občinske ter nekategorizirane ceste in poti. Zemljišča po katerih potekajo državne in občinske ceste (kategorija lokalnih cest) imajo določeno svojo namensko rabo (PC – površine ceste), medtem ko občinske ceste (javne poti) in nekategorizirane ceste ne. Površina navedenih objektov se na območju stavbnih zemljišč ocenjuje na 5% njihove celotne površine.

Dodatno se vsej namenski rabi prostora predvidijo trajno nepozidane površine, ki praviloma niso del gradbenih parcel oziroma se zanje nikoli ne obračuna komunalnega prispevka. Te površine se ocenjuje na 20% njihove celotne površine.

Za določitev podatka o obstoječi neto tlorisni površini objekta je bil iz katastra stavb vzet podatek o lokaciji objekta in njegovi površini. Ker vsi objekti, vpisani v kataster stavb, nimajo pripisanega podatka o njihovi površini oziroma je površina objekta enaka 0 m2, je bila v tovrstnih primerih površina objekta določena kot površina njegove tlorisne projekcije, katera je bila pomnožena s številom etaž in deljena s faktorjem 1,16, kateri predstavlja izkustveno razmerje med bruto in neto tlorisno površino povprečne opečne stavbe.

/Iz celotne analize so bili izločeni objekti gospodarske javne infrastrukture, saj se zanje komunalni prispevek ne obračuna./

Za potrebe določitve vsote gradbenih parcel in NTP na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale zlasti:

- analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, dobljeno na podlagi preseka namenske rabe prostora in dejanske rabe pozidanosti (dobljene iz katastra kmetijskih zemljišč, s katerim upravlja MKGP),

- določitve stavbnih zemljišč, ki še niso pozidana (nezazidana stavbna zemljišča),

- določitve faktorja izrabe prostora na nivoju posameznega naselja,

- upoštevanje izračunanega faktorja izrabe na nivoju posameznega naselja za določitev razpoložljivih kapacitet predvidenih neto tlorisnih površin objektov, na območjih nezazidanih stavbnih zemljišč.

Ob upoštevanju s tem poglavjem določenih urbanističnih kriterijev je bil kot produkt izvedene analize pridobljen podatek o razpoložljivih gradbenih parcelah in neto tlorisnih površinah objektov na celotnem območju občine. Pridobljeni podatek tako prikazuje vsoto že pozidanih zemljišč in objektov na njih, kot tudi vsoto površin še nezazidanih stavbnih zemljišč in vsoto površin vseh objektov, katere je mogoče ob upoštevanju urbanističnih pogojev iz izvedbenih aktov občine še postaviti v prostor.

Naslednja preglednica prikazuje skupno površino obstoječih objektov in gradbenih parcel, na katerih ti objekti stojijo ter površino še razpoložljivih gradbenih parcel in objektov, ki jih je na navedenih gradbenih parcelah mogoče zgraditi.

| Stanje v naravi | Gradbene parcele [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| pozidane površine | 1.707.774 | 632.086 |
| proste površine | 751.278 | 267.838 |
| Skupaj: | 2.459.052 | 899.924 |

- Prikaz pozidanih in razpoložljivih površin gradbenih parcel in NTP objektov

## Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo

Državna zakonodaja kot obvezo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, določa njegovo priključitev na:

- javno električno omrežje

- javno kanalizacijsko omrežje, če obstaja oz. alternativa

- javno vodovodno omrežje, če obstaja oz. alternativa

- omrežje objektov ravnanja z odpadki

- javno cestno omrežje

Hkrati zakonodaja določa, možnost, da nestanovanjske objekte investitor priključi zgolj na tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, katero bo objekt za svoje delovanje, uporabljal.

S predmetnim programom opremljanja je določeno, da mora vsak objekt, ki se priključuje na vsaj eno vrsto komunalne opreme (torej je za objekt potrebno plačati komunalni prispevek), poravnati komunalni prispevek za kolektivno komunalno opremo, to je prometno omrežje in objekti ravnanja z odpadki. Obveznost priključitve na individualno komunalno opremo – vodovod in kanalizacija, določi projektant v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Da pa bi bile zgoraj navedene določbe čim bolj upoštevane pri pripravi strokovnih podlag za določitev faktorjev za izračun komunalnega prispevka, je bilo upoštevana naslednje izhodišče:

Po pridobitvi podatka o neto tlorisni površini vseh objektov, vpisanih v kataster stavb, je bila izvedena analiza njihove komunalne opremljenosti. Izhodišče so predstavljali komunalni katastri, na podlagi katerih so bila določena območja, ki so s posamezno komunalno opremo opremljena. Presek objektov, vpisanih v kataster stavb z navedenimi območji je kot rezultat izločil seznam objektov, ki naj bi bili opremljeni z določeno vrsto komunalne opreme. Ker pa vseh objektov po veljavni gradbeni zakonodaji ni potrebno priključiti na vso komunalno opremo, temveč zgolj na tisto, katero za uporabo objekta določi projektant, je bilo za posamezne nestanovanjske vrste objektov določeno, da se na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ne priključujejo. Na ta način so bile na pravičnejši in natančnejši način določene neto tlorisne površine objektov ter gradbene parcele, ki so opremljene s posamezno vrsto komunalne opreme.

Upoštevana opremljenost posamezne vrste objekta z določeno vrsto komunalne opreme je razvidna v naslednji preglednici:

| Vrsta stavbe | C, KOM | K | V |
| --- | --- | --- | --- |
| Banka, pošta, zavarovalnica - pisarne in poslovni prostori, namenjenimi poslovanju in poslovanju s strankami | DA | DA | DA |
| Bencinski servisi | DA | DA | DA |
| Bivalna enota v stavbi za posebne namene | DA | DA | DA |
| Del stavbe za druge storitvene dejavnosti | DA | NE | NE |
| Del stavbe za druge storitvene dejavnosti | DA | DA | DA |
| Del stavbe za izobraževanje ali znanstvenoraziskovalno delo | DA | DA | DA |
| Del stavbe za kulturo in razvedrilo | DA | DA | DA |
| Del stavbe za opravljanje verskih obredov | DA | NE | NE |
| Del stavbe za rejo živali | DA | NE | DA |
| Del stavbe za spravilo pridelka | DA | NE | NE |
| Del stavbe za zdravstvo | DA | DA | DA |
| Deli stavb namenjeni strežbi hrane in/ali pijače | DA | DA | DA |
| Drug gostinski del stavbe za kratkotrajno nastanitev | DA | DA | DA |
| Drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje | DA | NE | NE |
| Drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje | DA | DA | DA |
| Drug nestanovanjski kmetijski del stavbe | DA | NE | NE |
| Drug upravni in pisarniški del stavbe | DA | DA | DA |
| Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev | DA | DA | DA |
| Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | DA | NE | NE |
| Druge nestanovanjske stavbe | DA | NE | NE |
| Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje | DA | NE | NE |
| Druge upravne in pisarniške stavbe | DA | DA | DA |
| Drugi gradbeni inženirski objekti | DA | NE | NE |
| Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas | DA | NE | NE |
| Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | DA | NE | NE |
| Drugi kompleksni objekti, ki niso uvrščeni drugje | DA | NE | NE |
| Dvostanovanjske stavbe | DA | DA | DA |
| Energetski objekti | DA | NE | NE |
| Enostanovanjske stavbe | DA | DA | DA |
| Garaža | DA | NE | NE |
| Garažne stavbe | DA | NE | NE |
| Gostilne, restavracije in točilnice | DA | DA | DA |
| Gostinske stavbe | DA | DA | DA |
| Gradbeni inženirski objekti | DA | NE | NE |
| Hotelske in podobne gostinske stavbe | DA | DA | DA |
| Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev | DA | DA | DA |
| Hotelski ali podoben del stavbe za kratkotrajno nastanitev | DA | DA | DA |
| Industrijske stavbe | DA | DA | DA |
| Industrijske stavbe in skladišča | DA | DA | DA |
| Industrijski del stavbe | DA | NE | NE |
| Javna uprava - pisarne in poslovni prostori državnih organov lokalnih skupnosti, namenjeni lastnemu poslovanju in poslovanju s strankami. | DA | DA | DA |
| Kompleksni industrijski objekti | DA | NE | NE |
| Kompleksni industrijski objekti | DA | DA | DA |
| Letalski radio-navigacijski objekti | DA | NE | NE |
| Muzej ali knjižnica | DA | DA | DA |
| Muzeji in knjižnice | DA | DA | DA |
| Nestanovanjske kmetijske stavbe | DA | NE | NE |
| Nestanovanjske stavbe | DA | DA | DA |
| Objekti kemične industrije | DA | NE | NE |
| Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas | DA | DA | DA |
| Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih | DA | NE | NE |
| Oskrbovano stanovanje | DA | DA | DA |
| Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti | DA | NE | NE |
| Pokopališki del stavbe ali spremljajoči del stavbe | DA | NE | NE |
| Postaja, terminal, izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezani deli stavbe | DA | NE | NE |
| Postaja, terminal, izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezani deli stavbe | DA | DA | DA |
| Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe | DA | DA | DA |
| Prostori za pastoralno dejavnost | DA | DA | DA |
| Rezervoar, silos ali skladišče | DA | NE | NE |
| Rezervoarji, silosi in skladišča | DA | NE | NE |
| Rudarski objekti | DA | NE | NE |
| Sejemska dvorana, razstavišče | DA | DA | DA |
| Sejemske dvorane, razstavišča | DA | DA | DA |
| Skupna raba | DA | NE | NE |
| Stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema | DA | DA | DA |
| Stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem | DA | DA | DA |
| Stanovanje v stavbi z več stanovanji | DA | DA | DA |
| Stanovanje v vrstni hiši (stavba ima svojo streho in lasten vhod) | DA | DA | DA |
| Stanovanje v vrstni hiši z dvema stanovanjema | DA | DA | DA |
| Stanovanjske stavbe | DA | DA | DA |
| Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji | DA | DA | DA |
| Stanovanjske stavbe za posebne namene | DA | DA | DA |
| stavbe | DA | DA | DA |
| Stavbe bank, pošt, zavarovalnic | DA | DA | DA |
| Stavbe javne uprave | DA | DA | DA |
| Stavbe splošnega družbenega pomena | DA | DA | DA |
| Stavbe za druge storitvene dejavnosti | DA | DA | DA |
| Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | DA | DA | DA |
| Stavbe za kulturo in razvedrilo | DA | DA | DA |
| Stavbe za opravljanje verskih obredov | DA | NE | NE |
| Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe | DA | NE | NE |
| Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij | DA | DA | DA |
| Stavbe za rastlinsko pridelavo | DA | NE | NE |
| Stavbe za rejo živali | DA | NE | DA |
| Stavbe za spravilo pridelka | DA | NE | NE |
| Stavbe za zdravstvo | DA | DA | DA |
| Športna dvorana | DA | DA | DA |
| Športne dvorane | DA | DA | DA |
| Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti | DA | DA | DA |
| Trgovske stavbe | DA | DA | DA |
| Trgovski del stavbe | DA | DA | DA |
| Tri- in večstanovanjske stavbe | DA | DA | DA |
| Upravne in pisarniške stavbe | DA | DA | DA |
| Večstanovanjske stavbe | DA | DA | DA |
| Vojaški objekti | DA | DA | DA |

- Prikaz predpostavljene opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo

## Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme

### PROMETNO OMREŽJE

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Cestno omrežje v občini je dobro razvejano, saj javne ceste potekajo do vseh zaselkov in območij, ki so naseljena. Z omrežjem državnih cest je občina ustrezno povezana.

Na področju občinskih cest je dostopnost do naselij dobra, je pa treba omrežje posodobiti. Problem se kaže zaradi razgibanosti reliefa ter ožinami v strnjenih jedrih naselij.

Osnova za vrednotenje občinskega prometnega omrežja je sloj občinskih cest, kateri je bil posredovan v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetsko upravo RS. Poleg navedenega sloja, se vrednotenje občinskih cest izvaja na podlagi podatkov občinske banke cestnih podatkov.

Vrednotenje zemljišč, preko katerih potekajo občinske ceste, se izvaja na podlagi povprečnih cen, katere so za posamezno namembnost zemljišč predvidene na trgu nepremičnin.

Javna razsvetljava predstavlja obvezni del prometnega omrežja skozi naselje, saj predstavlja glavni varnostni element zagotavljanja varnega peš prometa skozi naselje, zato se ta izbirna gospodarska javna služba predpostavi kot del prometnega omrežja in na ta način vrednoti v sklopu občinskih cest. Vrednotenje objektov javne razsvetljave se izvaja na podlagi ocenjene vrednoti enote svetila. Občina ima vzpostavljen kataster javne razsvetljave.

Program opremljanja ureja občinsko prometno omrežje v občini Brda in preko njega obračunava komunalni prispevek za že opremljena območja.

V občini Brda sestavljajo občinsko prometno omrežje lokalne ceste - (LC) ter javne poti (JP).

Dolžina obstoječega občinskega cestnega omrežja, znaša:

| Komunalna oprema | Vrsta omrežja | Dolžina [m] | Skupaj [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| LC – lokalna cesta | primarno prometno omrežje | 87.936 | 87.936 |
| JP – javna pot | sekundarno prometno omrežje | 66.272 | 66.272 |
|  |  | Skupaj: | 154.208 |

- Prikaz dolžine prometnega omrežja po vrsti omrežja

Iz zgornje tabele je razvidno, da lokalne ceste predstavljajo primarno prometno omrežje, saj predstavljajo navezavo in povezavo vseh naselji v občini med seboj ter hkrati povezavo naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, oziroma tvorijo pomembnejšo cestno povezavo znotraj naselja. Te ceste praviloma ne potekajo do zaključenih objektov, se pa posamezni objekti priključujejo na navedene ceste neposredno. Sekundarno prometno omrežje predstavljajo ceste, ki potekajo skozi mesto oz. posamezno naselje ter omogočajo navezavo hišnih priključkov na ceste višje kategorije – lokalne ceste in državne ceste.

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim prometnim omrežjem. Območje prometnega omrežja je razdeljeno na 2 obračunski območji; C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje ter C2 – omrežje cest – opremljeno območje.

C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje predstavlja območja, ki še niso v celoti opremljena s prometnim omrežjem. To so območja, kjer je sicer prometno omrežje deloma že vzpostavljeno – zgrajeno ustrezno primarno prometno omrežje, vendar je za nemoteno delovanje območja, potrebna dograditev javnega prometnega omrežja. Praviloma v delu navezave zaključenih objektov na primarno prometno omrežje oziroma državno prometno omrežje.

C2 – omrežje cest – opremljeno območje predstavlja območja, ki so v celoti opremljena s prometnim omrežjem, tako da dograditev javnega prometnega omrežja praviloma ni potrebna.

Na območju občine obstajajo naslednja obračunska območja prometnega omrežja:

- C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje

- C2 – omrežje cest – opremljeno območje

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje C1 ali za območje C2, odvisno od stanja v naravi.

- če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnega prometnega omrežja, se mu odmeri komunalni prispevek za območje C1. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in Občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka samo za območje C1 dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. Investitor in Občina se lahko dogovorita, da predmetno območje Občina komunalno opremi sama in investitorju obračuna komunalni prispevek. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja.

- če se investitor na območju naselij v občini neposredno priključi na obstoječe prometno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje C2. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno prometno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno prometno omrežje.

- če se investitor priključuje neposredno na državno cesto, je dolžan poravnati enake obveznosti, kot če bi se priključeval na občinsko cesto – plačati mora komunalni prispevek za prometno omrežje.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za prometno omrežje, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na posameznem obračunskem območju prometnega omrežja.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 189.841 | 56.731 |
| C2 – omrežje cest – opremljeno območje | 2.269.211 | 843.193 |
| Skupaj: | 2.459.052 | 899.924 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP, ki so opremljeni s posamezno vrsto prometnega omrežja

| Vrsta omrežja | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | 2.459.052 | 899.924 |
| sekundarno prometno omrežje | 2.269.211 | 843.193 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih stroškov občinskega prometnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture" in podatki, ki jih je posredovala Občina. Dodatno so bili navedeni podatki preverjeni in usklajeni s trenutnimi tržnimi cenami gradbenih del. Vrednotenje zemljišč je bilo izvedeno na osnovi podatka o namenski rabi prostora, ki predstavlja glavni kriterij določitve vrednosti zemljišča. Dodatno na vrednost zemljišč vpliva tudi lokacija nepremičnine, kar je v primeru stavbnih zemljišč tudi upoštevano. Natančne površine, širine in dolžine cest so bile pridobljene iz digitalnega katastra občinskih cest in občinske banke cestnih podatkov, katera je bila v letu 2011 dopolnjena.

Skupne stroške sestavljajo:

- Vrednotenje zemeljskih del

Pri določitvi gradbenih stroškov za ceste, so za asfaltirane ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del, v skupni vrednosti 20,00 €/m2. Za makadamski zgornji ustroj stroški zemeljskih in ostalih del znašajo 5,00 €/m2. (Vrednost spodnjega ustroja je vključena v ceno.)

Da je bila določena vrednost zemeljskih in ostalih del na enoto širine ceste, se je navedeni znesek pomnožil s širino ceste + 1 meter obojestransko, iz česar je bil pridobljen podatek o stroških potrebnih del na dolžinsko enoto posamezne ceste.

- Vrednotenje voziščne konstrukcije

Strošek izgradnje zgornjega ustroja je sestavljen iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje nosilne vezane plasti in spodnje nosilne nevezane plasti – tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije na dobro raščenih tleh s stroškom izvedbe 35,13 €/ m2, za kategorijo LC oz. 29,13 €/m2 za kategorijo JP in 17,30 €/m2 za izvedbo makadama.

- Vrednotenje zemljišča

Za vse občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ceste, ki v naravi še niso vpisane kot javno dobro, je potrebno na način, določen z zakonodajo, pridobiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Ker je za ta postopek pričakovati stroške odkupa zemljišč, Občina določa, da se vsa zemljišča, po katerih potekajo občinske ceste, ovrednotijo v odvisnosti od lokacije. (Odkup zemljišč za potrebe izgradnje cest na območju občine variira.) Tako je za strošek odkupa m2 ceste predviden naslednji znesek:

- 5 €/m2 izven območja stavbnih zemljišč,

- 15 €/m2 znotraj območij stavbnih zemljišč,

- 25 €/m2 znotraj območja stavbnih zemljišč občinskega središča (Dobrovo)

- Vrednotenje signalizacije

Določi se, da se skupni vrednosti občinskih cest doda vrednost vzpostavitve vertikalne in horizontalne signalizacije, ki se za občinske ceste ocenjuje v višini 8% za kategorijo LC oz. 4% za kategorijo JP vrednosti voziščne konstrukcije.

- Vrednotenje posrednih stroškov gradnje

Posredni stroški gradnje predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije, nadzora, raziskav ter ostale stroške in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih cen. Vrednost posrednih stroškov za primer občinskega cestnega omrežja se ovrednoti v višini 8% od vrednosti voziščne konstrukcije.

- Vrednotenje objektov

Vrednotijo se vsi objekti (mostovi), ki so vpisani v banki cestnih podatkov. Vrednost objektom je določena na podlagi povprečne tržne cene izgradnje m2 objekta, ki se giblje okrog € 900 do € 1.000. Tako je za vse objekte privzeta cena 1.800 €/m2. (Podatek o površini objekta je pridobljen iz obdelave podatkov občinske banke cestnih podatkov, ki prikazujejo zgolj podatek o svetli razpetini objekta, ne vsebujejo pa podatka o dolžini kril. Iz tega razloga je strošek izgradnje m2 objekta pomnožen z ustreznim faktorjem.)

- Vrednotenje objektov javne razsvetljave

Vrednotenje sistema javne razsvetljave se zaradi neobstoja relevantnih podatkov izvede na način ocenjene vrednosti enote svetila oz. prižigališča, ki se določi v znesku 1.500 €/svetilo ter 2000 €/prižigališče.

Normirani stroški:

| Vrsta stroška | Normirani strošek |
| --- | --- |
| zemeljska in ostala dela za asfaltno voziščno konstrukcijo | 20,00 €/m2 |
| zemeljska in ostala dela za makadam | 5,00 €/m2 |
| vrednost izgradnje voziščne konstrukcije – LC | 35,13 €/m2 |
| vrednost izgradnje voziščne konstrukcije – JP | 29,13 €/m2 |
| vrednost izgradnje makadamskega ustroja | 17,30 €/m2 |
| vrednost m2 zemljišča, preko katerega poteka cesta | 5 – 25 €/m2 |
| strošek enostavne signalizacije – LC | 8% vrednosti VK |
| strošek enostavne signalizacije – JP | 4% vrednosti VK |
| posredni stroški gradnje | 8% vrednosti VK |
| vrednost cestnih objektov (most) | 1.800 €/m2 |
| vrednost objekta javne razsvetljave | 1.500 €/svetilko oz. 2000 €/prižigališče |

- Normirani stroški, ki določajo vhodne podatke za določitev skupnih stroškov prometnega omrežja

Skupni stroški obstoječega občinskega prometnega omrežja znašajo:

| Vrsta omrežja | Vrsta stroška | S [€] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | cestno omrežje | 18.712.428 |
|  | javna razsvetljava | 381.000 |
|  | cestni objekti | 891.900 |
|  | pločniki | 40.583 |
| sekundarno prometno omrežje | cestno omrežje | 19.160.802 |
|  | javna razsvetljava | 1.056.500 |
| Skupaj: |  | 40.243.213 |

- Skupni stroški vrednotenja prometnega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe občinsko prometno omrežje znaša:

| Vrsta omrežja | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | 20.025.911 | 20.025.911 |
| sekundarno prometno omrežje | 20.217.302 | 20.217.302 |
| Skupaj: | 40.243.213 | 40.243.213 |

- Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja v odvisnosti od vrste omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna celotne skupne stroške izgradnje prometnega omrežja.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko prometno omrežje znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 8,14 | 22,25 |
| C2 – omrežje ceste – opremljeno območje | 17,05 | 46,23 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko prometno omrežje, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | 8,14 | 22,25 |
| sekundarno prometno omrežje | 8,91 | 23,98 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov primarnega prometnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim prometnim omrežjem.

Vrednost »C2 – omrežje cest – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način vsote deljenja obračunskih stroškov primarnega in sekundarnega prometnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju ostalih naselij, opremljenim s primarnim prometnim omrežjem in sekundarnim prometnim omrežjem.

### KANALIZACIJSKO OMREŽJE

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Kanalizacija je trenutno vzpostavljena v naseljih Kozana, Medana in Dobrovo. V ostalih naseljih javnega kanalizacijskega omrežja ni vzpostavljenega in se problem odpadnih voda rešuje individualno. Kanalizacijsko omrežje vzdržuje VIK NG d.d., ki je tudi posredovalo podatke o vrsti in poteku posameznega omrežja ter območja, katerega posamezno omrežje opremlja.

Kanalizacijski vodi se vrednotijo na način, da se glede na njihov material, premer voda in globino izkopa, ki je potrebna za vgradnjo voda, razvrstijo v različne skupine. Na ta način se izoblikujejo različne cene, katere predstavljajo predvideno okvirno ceno izgradnje voda. Ta cena ni enaka ponudbeni ceni izvajalcev storitev gradnje komunalne opreme, se ji pa v največji možni meri približa.

Kanalizacijski objekti se vrednotijo na način, da upravljavec iz lastnih evidenc osnovnih sredstev posreduje podatke o njihovi vrednosti. Vsak večji (ne tipski) objekt namreč predstavlja unikum, katerega ni mogoče vrednotiti po metodi množičnega vrednotenja, oziroma je ta metoda skrajni primer, če podatkov o vrednoti objektov, upravljavec ne posreduje.

Dolžine obstoječega kanalizacijskega omrežja znašajo:

| Vrsta kanalizacijskega omrežja | Dolžina [m] |
| --- | --- |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 2.075 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 6.775 |
| Skupaj: | 8.850 |

- Prikaz dolžine kanalizacijskega omrežja po vrsti omrežja

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim kanalizacijskim omrežjem. Območje kanalizacijskega omrežja je razdeljeno na 2 obračunski območji; K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje in K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje.

K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje predstavlja območja, ki še niso v celoti komunalno opremljena. To so območja, kjer je sicer kanalizacijsko omrežje deloma že vzpostavljeno, vendar je za njegovo nemoteno delovanje območja, potrebna dograditev javnega kanalizacijskega omrežja.

K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje predstavlja območja, ki so v celoti opremljena s kanalizacijskim omrežjem, tako da dograditev javnega kanalizacijskega omrežja praviloma ni potrebna.

Na območju občine obstajata naslednji obračunski območji kanalizacijskega omrežja:

- K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje

- K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje K1 ali za območje K2, odvisno od stanja v naravi.

- če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnega kanalizacijskega omrežja, se mu odmeri komunalni prispevek za območje K1. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in Občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka samo za območje K1 dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. Investitor in Občina se lahko dogovorita, da predmetno območje Občina komunalno opremi sama in investitorju obračuna komunalni prispevek. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja.

- če se investitor neposredno priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje K2. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno kanalizacijsko omrežje.

- če investitor gradi na območju, ki ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, se mu komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje po tem programu opremljanja ne obračuna.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na posameznem obračunskem območju kanalizacijskega omrežja.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 1.747.258 | 598.776 |
| K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 0 | 0 |
| K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 145.180 | 74.520 |
| Skupaj: | 1.892.438 | 673.296 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP, ki so opremljeni s posamezno vrsto kanalizacijskega omrežja

| Vrsta omrežja | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 1.747.258 | 598.776 |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 145.180 | 74.520 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 145.180 | 74.520 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih stroškov kanalizacijskega omrežja, so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki so bili pridobljeni od VIK NG d.d. Vrednost izgradnje kanalizacijskih vodov je pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter 2,5 oz. 3 metra povprečna globina izkopa, odvisno od širine cevi. Vrednost izgradnje komunalne opreme je nadaljnje določena še od premera kanalizacijskega voda ter materiala voda.

Tako velja:

| Material | Nazivni premer [mm] | Vrednost [€/m'] |
| --- | --- | --- |
| PVC | do 200 | 134 |
|  | nad 200 - 300 | 143 |
|  | nad 300 - 400 | 157 |
|  | nad 400 - 500 | 210 |
|  | nad 500 | 248 |

- Vrednost izgradnje v €/m' posameznega nazivnega premera kanalizacijskega voda

Dolžine kanalizacijskega voda v odvisnosti od materiala in premera cevi znašajo:

| Material | Nazivni premer [mm] | Dolžina [m] |
| --- | --- | --- |
| PVC | do 200 | 671 |
|  | nad 200 - 300 | 5.125 |
|  | nad 300 - 400 | 1.726 |
|  | nad 400 - 500 | 913 |
|  | nad 500 | 415 |
| Skupaj: |  | 8.850 |

- Prikaz dolžin kanalizacijskega voda v odvisnosti od materiala in nazivnega premera

| Objekt | Količina | Vrednost [€] |
| --- | --- | --- |
| čistilna naprava | 3 | 638.950 |
| črpališče | 2 | 16.000 |
| Skupaj: | 5 | 654.950 |

- Skupna vrednost posamezne vrste objektov kanalizacijskega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe občinsko kanalizacijsko omrežje znaša:

| Vrsta omrežja | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 734.647 | 734.647 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 1.061.159 | 1.061.159 |
| Skupaj: | 1.795.806 | 1.795.806 |

- Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja v odvisnosti od vrste omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna celotne skupne stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko kanalizacijsko omrežje znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 5,06 | 9,86 |
| K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 12,37 | 24,10 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe kanalizacijsko omrežje, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 5,06 | 9,86 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 7,31 | 14,24 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov primarnega kanalizacijskega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim kanalizacijskim omrežjem.

Vrednost »K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način vsote deljenja obračunskih stroškov primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim omrežjem.

### VODOVODNO OMREŽJE

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Na območju občine Brda oskrbo z javnim vodovodnim omrežjem izvaja VIK NG d.d. Na področju oskrbe z javnim vodovodom je stanje ustrezno, saj je večina naselij priključenih na javno vodovodno omrežje. Obstoječi vodovodni sistemi so dotrajani in izkazujejo velike izgube.

Podatki o vodovodnem sistemu so bili pridobljeni s strani VIK NG d.d., ki je tudi posredovalo podatke o vrsti in poteku posameznega omrežja ter območja, katerega posamezno omrežje opremlja.

Vodovodni vodi se vrednotijo na način, da se glede na njihov material, premer voda in globino izkopa, ki je potrebna za vgradnjo voda, razvrstijo v različne skupine. Na ta način se izoblikujejo različne cene, katere predstavljajo predvideno okvirno ceno izgradnje voda. Ta cena ni enaka ponudbeni ceni izvajalcev storitev gradnje komunalne opreme, se ji pa v največji možni meri približa.

Vodovodni objekti se vrednotijo na način, da upravljavec iz lastnih evidenc osnovnih sredstev posreduje podatke o njihovi vrednosti. Vsak večji (ne tipski) objekt namreč predstavlja unikum, katerega ni mogoče vrednotiti po metodi množičnega vrednotenja, oziroma je ta metoda skrajni primer, če podatkov o vrednoti objektov, upravljavec ne posreduje.

Dolžine obstoječega vodovodnega omrežja znašajo:

| Vrsta vodovodnega omrežja | Dolžina [m] |
| --- | --- |
| primarno vodovodno omrežje | 51.508 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 64.478 |
| Skupaj: | 115.986 |

- Prikaz dolžine vodovodnega omrežja po vrsti omrežja

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim vodovodnim omrežjem. Območje vodovodnega omrežja je razdeljeno na 2 obračunski območji; V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje in V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje.

V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje predstavlja območja, ki še niso v celoti opremljena z vodovodnim omrežjem. To so območja, kjer je sicer vodovodno omrežje deloma že vzpostavljeno – zgrajeno ustrezno primarno vodovodno omrežje, vendar je za nemoteno delovanje območja, potrebna dograditev javnega vodovodnega omrežja.

V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje predstavlja območja, ki so v celoti opremljena z vodovodnim omrežjem, tako da dograditev javnega vodovodnega omrežja praviloma ni potrebna.

Na območju občine obstajajo naslednja obračunska območja vodovodnega omrežja:

- V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje

- V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje V1 ali za območje V2, odvisno od stanja v naravi.

- če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnega vodovodnega omrežja, se mu odmeri komunalni prispevek za območje V1. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in Občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka samo za območje V1 dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. Investitor in Občina se lahko dogovorita, da predmetno območje Občina komunalno opremi sama in investitorju obračuna komunalni prispevek. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja.

- če se investitor neposredno priključi na obstoječe vodovodno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje V2. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno vodovodno omrežje.

- če investitor gradi na območju, ki ni opremljeno z vodovodnim omrežjem, se mu komunalni prispevek za vodovodno omrežje po tem programu opremljanja ne obračuna.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za vodovodno omrežje, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na posameznem obračunskem območju vodovodnega omrežja.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 35.394 | 6.945 |
| V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 47.323 | 56.045 |
| V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 1.809.720 | 610.306 |
| Skupaj: | 1.578.618 | 673.296 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP, ki so opremljeni s posamezno vrsto vodovodnega omrežja

| Vrsta omrežja | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 35.394 | 6.945 |
| primarno vodovodno omrežje | 1.857.043 | 666.351 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 1.809.720 | 610.306 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih stroškov vodovodnega omrežja, so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki so bili pridobljeni od VIK NG d.d.,. Vrednost izgradnje vodovodnih vodov je pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter povprečna globina izkopa 1,2 oz. 1,5 metra, odvisno od širine cevi. Vrednost izgradnje komunalne opreme je nadaljnje določena še od premera vodovodnega voda ter materiala voda.

Tako velja:

| Material | Nazivni premer [mm] | Vrednost [€/m'] |
| --- | --- | --- |
| kovinski, AC in podobni materiali | do 80 | 75 |
|  | nad 80 - 100 | 82 |
|  | nad 100 - 125 | 94 |
|  | nad 125 - 150 | 103 |
|  | nad 150 - 300 | 116 |
| PVC, PE in podobni materiali | do 63 | 57 |
|  | nad 63 - 90 | 64 |
|  | nad 90 - 110 | 69 |

- Vrednost izgradnje v €/m' posameznega nazivnega premera vodovodnega voda

Dolžine vodovodnega voda v odvisnosti od materiala in premera cevi znašajo:

| Material | Nazivni premer [mm] | Dolžina [m] |
| --- | --- | --- |
| kovinski, AC in podobni materiali | do 80 | 28.825 |
|  | nad 80 - 100 | 13.962 |
|  | nad 100 - 125 | 15.155 |
|  | nad 125 - 150 | 7.109 |
|  | nad 150 - 300 | 16.380 |
| PVC, PE in podobni materiali | do 63 | 20.581 |
|  | nad 63 - 90 | 11.732 |
|  | nad 90 - 110 | 2.242 |
| Skupaj: |  | 115.986 |

- Prikaz dolžin vodovodnega voda v odvisnosti od materiala in nazivnega premera

| Objekt | Količina | Vrednost [€] |
| --- | --- | --- |
| črpališče | 4 | 120.000 |
| črpališče + vodohran | 6 | 900.000 |
| razbremenilnik | 16 | 144.000 |
| vodohran | 24 | 2.880.000 |
| zajetje | 6 | 30.000 |
| Skupaj: | 56 | 4.074.000 |

- Skupna vrednost posamezne vrste objektov vodovodnega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe vodovodno omrežje znaša:

| Vrsta omrežja | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- |
| primarno vodovodno omrežje | 8.846.799 | 8.846.799 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 4.669.568 | 4.669.568 |
| Skupaj: | 13.516.367 | 13.516.367 |

- Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja v odvisnosti od vrste omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje vodovodnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna celotne skupne stroške izgradnje vodovodnega omrežja.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko vodovodno omrežje znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 4,76 | 13,28 |
| V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 7,34 | 20,93 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe vodovodno omrežje, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| Primarno vodovodno omrežje | 4,76 | 13,28 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 2,58 | 7,65 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov primarnega vodovodnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim vodovodnim omrežjem.

Vrednost »V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način vsote deljenja obračunskih stroškov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim in sekundarnim vodovodnim omrežjem.

### OMREŽJE OBJEKTOV RAVNANJA Z ODPADKI

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Na območju celotne občine je organizirana služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V občini so postavljene posode za zbiranje odpadkov – ekološki otoki, ki so razporejeni na območju celotne občine, na vidnih delih posameznih naselij in so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje 500 prebivalcev. Na območju mestne občine Nova Gorica je tudi zbirni center in deponija odpadkov, kamor občina odvaža odpadke.

Število objektov ravnanja z odpadki znaša:

| Objekt | Število |
| --- | --- |
| zbirni center oz. deponija | 1 |

- Prikaz števila objektov službe ravnanja z odpadki

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim omrežjem objektov ravnanja z odpadki. Območje omrežja objektov ravnanja z odpadki je enotno za območje celotne občine; KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje.

KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje predstavlja vsa območja stavbnih zemljišč ter preostalih zemljišč, na katerih je dovoljena gradnja objektov, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek.

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu vedno odmeri komunalni prispevek za območje KOM.

- tudi, če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del omrežja objektov ravnanja z odpadki, se mu komunalni prispevek za območje KOM odmeri v celotnem znesku. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka za območje KOM na delno opremljenem območju dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme oziroma Občina predmetno območje komunalno opremi sama. V obeh primerih se izdela program opremljanja.

- če se investitor neposredno priključi na obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki, se mu odmeri komunalni prispevek za območje KOM. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno omrežje objektov ravnanja z odpadki, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno omrežje.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za omrežje objektov ravnanja z odpadki, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na obračunskem območju omrežja objektov ravnanja z odpadki.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 2.459.052 | 899.924 |
| Skupaj: | 2.459.052 | 899.924 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP na obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP, ki so opremljeni z omrežjem objektov ravnanja z odpadki

| Vrsta omrežja | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | 2.459.052 | 899.924 |

- Vsota površin gradbenih parcel in NTP, opremljenih z omrežjem objektov ravnanja z odpadki

Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov, je prikazano na karti 5: Omrežje objektov ravnanja z odpadki – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih in obračunskih stroškov zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov, so bili uporabljeni podatki o vrednosti objektov, ki sta jih posredovala Občina. Objektom je bila določena vrednost na podlagi naslednjega cenika:

| Komunalna oprema | Količina | Vrednost [€] |
| --- | --- | --- |
| zbirni center oz. deponija | 1 | 204.568 |
| Skupaj: | 1 | 204.568 |

- Skupna vrednost posamezne vrste objektov omrežja ravnanja z odpadki

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki znaša:

| Vrsta omrežja | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | 204.568 | 204.568 |
| Skupaj: | 204.568 | 204.568 |

- Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnja objektov omrežja ravnanja z odpadki

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje omrežja ravnanja z odpadki, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna celotne stroške izgradnje omrežja ravnanja z odpadki.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko omrežje objektov ravnanja z odpadki znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,08 | 0,23 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | 0,08 | 0,23 |

- Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja vsote obračunskih stroškov omrežja objektov ravnanja z odpadki, z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z objekti ravnanja z odpadki.

# PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

## Vrste objektov, za katere se komunalni prispevek lahko odmeri

Veljavna zakonodaja (Zakon o graditvi objektov in Zakon o prostorskem načrtovanju) določata odmero komunalnega prispevka v primeru gradenj vseh vrst objektov, ki se priključujejo na komunalno opremo. (Kdaj velja, da se objekt priključuje na komunalno opremo, je navedeno v nadaljevanju poglavja.)

Zakon o prostorskem načrtovanju določi kot zavezanca za odmero komunalnega prispevka lastnika objekta, ki se bo na novo (prvič) priključil na komunalno opremo oziroma bo povečeval površino objekta, gradil nezahtevni ali enostavni objekt oziroma spremenil namembnost objekta.

Podrobneje vrste objektov glede na zahtevnost določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Ta določa:

- zahtevne objekte

- manj zahtevne objekte

- nezahtevne objekte

- enostavne objekte

Glede na vsebino uredbe je odmera komunalnega prispevka upravičena za vse vrste objektov, če ti objekti izpolnjujejo pogoje iz predmetnega programa opremljanja. Predvsem pogoj, da se priključujejo na komunalno opremo oziroma jo koristijo. Tako velja (kljub določbi, da nezahtevni in enostavni objekti ne morejo imeti lastnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo) da se tudi nezahtevnim in enostavnim objektom (poleg zahtevnih in manj zahtevnih objektov) odmeri komunalni prispevek, če se bodo navezali na že obstoječe priključke.

## Opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme

Ob odmeri komunalnega prispevka, pristojni organ Občine ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme se objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključuje oziroma katero vrsto komunalne opreme bo objekt koristil.

Objekt lahko koristi prometno omrežje ter omrežje objektov zbiranja komunalnih – kolektivna komunalna oskrba.

Objekt se lahko priključuje na kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje – individualna komunalna oskrba.

Ne glede na zgoraj navedeno, se kot uporaba posamezne komunalne opreme uporablja izraz »priključuje«.

Ker se komunalni prispevek odmerja za več vrst komunalne opreme, katere se obravnavajo in uporabljajo različno, velja:

### Prometno omrežje

Prometno omrežje predstavlja kolektivno komunalno opremo, za katero se predvidi, da jo uporablja vsak objekt, za katerega je potrebno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja izvajalca gospodarske javne službe državnih ali občinskih cest zaprositi za izdajo soglasja za priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje. Prometno omrežje, katerega predstavljajo občinske ceste, služi vsem občanom in je tudi vzpostavljeno na način, da ga lahko uporabljajo vsi. Prometno omrežje na območju celotne občine sicer ni vzpostavljeno v enako kvalitetni tehnični izvedbi, vendar to dejstvo ne vpliva in ne sme vplivati na odmero komunalnega prispevka. Prometno omrežje se projektira in dimenzionira glede na gostoto uporabe, pričakovano rast uporabe, ipd. Na tej podlagi se določijo prečni profili in kvaliteta materialov, ki se vgradijo v cestišče in celotno cestno telo.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo prometnega omrežja, dolžan poravnati vsak. Stališča, da se objekt priključuje neposredno na državno cesto, da se za delovanje objekta ne uporablja prometnega omrežja, ipd. se zavrnejo kot neutemeljena.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za prometno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno prometno omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja (območje C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje). Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno s prometnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno prometno omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe občinskega ali državnega prometnega omrežja. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti – zavezanec poravna prispevek C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje. Gradnjo manjkajočega javnega prometnega omrežja izvede lastnik omrežja oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega prometnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega prometnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

### Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijsko omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker kanalizacijsko omrežje ni vzpostavljeno na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Praviloma pa velja, da se je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje, če le-to obstaja znotraj naselja. Hkrati se upošteva tudi oddaljenost objekta od javnega kanalizacijskega omrežja, kot ga določa državna in lokalna zakonodaja.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo kanalizacijskega omrežja dolžan poravnati vsak, ki se nanj priključuje. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje (pod zakonskimi pogoji) se mora priključiti vsak stanovanjski objekt in tisti nestanovanjski objekt, ki bo kanalizacijsko omrežje koristil oziroma se bo nanj priključeval.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja (območje K1 – kanalizacija – delno opremljeno območje). Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno kanalizacijsko omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti – zavezanec poravna prispevek K1 – kanalizacija – delno opremljeno območje. Gradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja izvede lastnik omrežja oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega kanalizacijskega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

### vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker vodovodno omrežje ni vzpostavljeno na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Praviloma pa velja, da se je potrebno priključiti na obstoječe vodovodno omrežje, če le to obstaja znotraj naselja. Hkrati se upošteva tudi oddaljenost objekta od javnega vodovodnega omrežja, kot ga določa državna in lokalna zakonodaja.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo vodovodnega omrežja dolžan poravnati vsak, ki se nanj priključuje. Na obstoječe vodovodno omrežje (pod zakonskimi pogoji) se mora priključiti vsak stanovanjski objekt in tisti nestanovanjski objekt, ki bo vodovodno omrežje koristil oziroma se bo nanj priključeval.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za vodovodno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno vodovodno omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja (območje V1 – vodovod – delno opremljeno območje). Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno z vodovodnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno vodovodno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno vodovodno omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti – zavezanec poravna prispevek V1 – vodovod – delno opremljeno območje. Gradnjo manjkajočega javnega vodovodnega omrežja izvede lastnik omrežja oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega vodovodnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega vodovodnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

### objekti ravnanja z odpadki

Objekti ravnanja z odpadki predstavljajo kolektivno komunalno opremo, za katero se predvidi, da jo uporablja vsak objekt. Navedeni objekti, katere predstavljajo objekti na območju deponije in EKO otoki, služijo vsem občanom in so tudi vzpostavljeni na način, da jih lahko uporabljajo vsi.

Ob odmeri komunalnega prispevka, je njegov delež, ki je vezan na uporabo objektov ravnanja z odpadki, dolžan poravnati vsak investitor, ki v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja mora zaprositi za pridobitev soglasja za priključitev na vsaj eno od obveznih gospodarskih javnih služb. Stališča, da objekt odpadkov ne bo proizvajal ipd., se zavrnejo kot neutemeljena.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za uporabo objektov ravnanja z odpadki ni. Del komunalnega prispevka, ki odpade na navedeno komunalno službo, je dolžan poravnati vsak investitor.

## Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt)

Razmerje med merilom gradbene parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine obstoječega ali predvidenega objekta (Dt) se za vsa obračunska območja in za vso komunalno opremo določi v razmerju Dp : Dt = 0,3	 : 0,7.

## Faktor dejavnosti (Kdejavnost)

Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok, po naslednjih kriterijih:

| Vrsta objekta | Faktor dejavnosti |
| --- | --- |
| stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij – CC-SI: 124 | 0,70 |
| stavbe splošnega družbenega pomena – CC-SI: 126 |  |
| rezervoarji, silosi in skladišča – CC-SI: 12520 |  |
| druge nestanovanjske stavbe – CC-SI: 127 |  |
| gradbeni inženirski objekti – CC-SI: 2 |  |
| stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI 11300 | 0,90 |
| enostanovanjske stavbe – CC-SI: 1110 | 1,00 |
| stavbe za druge storitvene dejavnosti – CC-SI: 12304 | 1,10 |
| stavbe javne uprave – CC-SI: 12201 |  |
| industrijske stavbe in skladišča – CC-SI: 125, razen rezervoarji, silosi in skladišča – CC-SI: 12520 |  |
| dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 1121 |  |
| stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji CC-SI: 11222 | 1,20 |
| tri in več stanovanjske stavbe - CC-SI:11221 | 1,30 |
| gostinske stavbe CC-SI:121 |  |
| upravne in pisarniške stavbe CC-SI: 122, razen stavb javne uprave -CC-SI: 12201 |  |
| trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti CC-SI: 123, razen stavbe za druge storitvene dejavnosti CC-SI 12304 |  |
| ostale vrste stavb |  |

- Prikaz faktorja dejavnosti za posamezne vrste objektov

## Določitev skupnih in obračunskih stroškov

Skupni stroški komunalne opreme so pridobljeni na podlagi metode vrednotenja komunalne opreme, če bi enako vrsto in količino komunalne opreme zgradili danes. Kljub navedenemu so vrednosti posamezne komunalne opreme (objekti) pridobljene na podlagi podatka o njeni vrednoti, kot ga vodi upravljavec v poslovnih knjigah.

Obračunske stroške občina določa v celotni višini skupnih stroškov in na ta način celotni znesek opremljanja zemljišč prenaša v komunalni prispevek.

Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:

| Komunalna oprema | Vrsta omrežja | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 20.025.911 | 20.025.911 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 20.217.302 | 20.217.302 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 734.647 | 734.647 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 1.061.159 | 1.061.159 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 8.846.799 | 8.846.799 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 4.669.568 | 4.669.568 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 204.568 | 204.568 |

- Prikaz skupnih in obračunskih stroškov za določena vrsto komunalne opreme v odvisnosti od vrste omrežja

## Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na merske enote

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem, je potrebno izračunane obračunske stroške, preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:

Cpij = OS/∑Aj in Ctij = OS /∑Tj

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 8,14 | 22,25 |
|  | C2 – omrežje cest – opremljeno območje | 17,05 | 46,23 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 5,06 | 9,86 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 12,37 | 24,10 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 4,76 | 13,28 |
|  | V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 7,34 | 20,93 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,08 | 0,23 |

- Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v €/m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje višino skupnih in obračunskih stroškov, za opremljanje m2 gradbene parcele, namenjeni gradnji [Cpij] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ctij] za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, glede na posamezno omrežje:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 8,14 | 22,25 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 8,91 | 23,98 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 5,06 | 9,86 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 7,31 | 14,24 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 4,76 | 13,28 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 2,58 | 7,65 |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 0,08 | 0,23 |

- Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v €/m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Posamezna obračunska območja za končno odmero komunalnega prispevka, za vso komunalno opremo, ki je predmet odmere na posameznem območju, so prikazana v kartografskem delu na preglednih kartah občine ter na kartah v merilu 1:5.000.

## Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin, objavljenega s strani Statističnega urada RS, na naslednji način:

| Cpij1 | = | Cpij • I |
| --- | --- | --- |
| Ctij1 | = | Ctij • I |

## Izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela • Cpij1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij1 • Dt)

KP = Σ KPij

Površina gradbene parcele in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz dokumentacije, katero predloži investitor.

Potrebno je poudariti, da večina odmere komunalnega prispevka temelji na gradnjah, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Če pride do situacije, da gradbeno dovoljenje ni potrebno oziroma ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, pristojni organ za odmero komunalnega prispevka izvede ustrezni ugotovitveni postopek, s katerim pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere komunalnega prispevka.

Vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se določi na podlagi dokumentacije, katero predloži investitor ter na podlagi določb programa opremljanja.

V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, se smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in programa opremljanja.

Ob opremljanju že pozidanih območij z novo komunalno opremo, bo prišlo do situacije, da bo občina odmero komunalnega prispevka izvedla po uradni dolžnosti. Tako bo pristojni organ moral ugotoviti, ali bodo objekti, kateri se bodo na novo komunalno opremili, koristili tudi že obstoječo komunalno opremo. Če bo tako, potem bo potrebno odmeriti komunalni prispevek tudi po predmetnem odloku. Podatke za odmero pristojni organ občine pridobi iz lastnih evidenc (površine gradbene parcele, NTP). Če podatkov ni mogoče pridobiti, se za površino gradbene parcele določi minimalna parcela, ki še zadošča določbam občinskega izvedbenega akta. NTP objekta se pridobi iz geodetskih evidenc. Če pa te ne obstajajo oziroma niso popolne, se NTP objekta oceni ter posreduje v potrditev lastniku objekta, ki na predlagano površina lahko poda pripombo. Na ta način pristojni organ pridobi vse podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.

## Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka

V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta, gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača.

Gradnja novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta skladno z veljavno gradbeno zakonodajo pomeni nadomestno gradnjo. Tovrstni primer se izvede v primeru rušitve obstoječega dotrajanega objekta ali v primeru izrednih situacij (požar, eksplozija, nalet predmeta, ipd.) Ostali primeri prikazujejo spremembe na obstoječem objektu, ki se spreminja.

V primeru gradnje novega objekta na obstoječi gradbeni parceli ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo gradbene parcele ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

Občina priznava dosedanje vložke investitorjev v izgradnjo obstoječe komunalne opreme, zato dopušča možnost, da so posamezne obveznosti že plačane. Dolžnost investitorja vsakega objekta je, da trajno hrani projektno dokumentacijo o objektu. Če je tako, bo investitor lahko dokazal že plačane obveznosti, v nasprotnem, če že plačanih obveznosti ne more dokazati, se mu komunalni prispevek odmeri za celotno komunalno opremo, na katero se bo objekt priključeval. Za objekte, zgrajene pred 31.12.1966 velja, da so izpolnili svoje obveznosti plačila komunalnega prispevka, če je komunalna oprema, katero objekt koristi sedaj, že bila vzpostavljena ob izgradnji objekta.

Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri komunalni prispevek.

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za obstoječi nedovoljeno zgrajeni objekt, mora lastnik poravnati odmerjeni komunalni prispevek pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju se bodo obračunali, kot sledi:

| Cpij skupni | = | Cpij obstoječi + Cpij investicija |
| --- | --- | --- |
| Ctij skupni | = | Ctij obstoječi + Ctij investicija |
| kjer je: |  |  |
| Cpij skupni |  | Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije; |
| Ctij skupni |  | Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije; |
| Cpij obstoječi |  | Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov; |
| Ctij obstoječi |  | Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov; |
| Cpij investicija |  | Cpij, ki je predmet investicije; |
| Ctij investicija |  | Ctij, ki je predmet investicije. |

Za gradnjo vsake vrste komunalne opreme, ki se bo priključevala na obstoječe – že zgrajeno omrežje, je potrebno investitorju ali lastniku objekta obračunati komunalni prispevek za obstoječe – že zgrajeno komunalno opremo.

Tovrstna odmera se izvede v primeru gradnje novih objektov na delno opremljenih območjih, katere je potrebno dodatno opremiti s komunalno opremo, da je na njih gradnja objektov dovoljena oziroma v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, ko se v posameznem naselju zgradi komunalna oprema, ki se priključi na že obstoječo komunalno opremo, za katero lastnik objekta ni nikoli poravnal komunalnih obveznosti.

## Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

## Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se odmeri:

- na zahtevo zavezanca,

- ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,

- po uradni dolžnosti.

Ob vložitvi zahteve za odmero komunalnega prispevka, mora zavezanec predložiti tisti del vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi vse podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.

Tako mora investitor predložiti vsaj načrt izrisane gradbene parcele, podatek o neto tlorisni površini objekta, podatek o vrsti objekta (če se gradi različne vrste objekta tudi podatek o pretežni vrsti objekta), podatek o vseh pridobljenih soglasjih za priključitev, iz katerih morajo biti razvidni pogoji za priključitev, ostali podatki, potrebni za odmero komunalnega prispevka. Vsi podatki, načrti in dokumenti morajo biti identični tistim, kateri so bili posredovani na upravno enoto v pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe. Če komunalni prispevek v navedenem roku ni plačan se na zahtevo investitorja izda novo odločba.

O izvedenem plačilu komunalnega prispevka, občina obvesti upravno enoto.

## Pogodbena razmerja med investitorjem in občino

Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna gradbena zakonodaja. Podlaga za sklenitev tovrstne pogodbe je izdelan program opremljanja za načrtovano investicijo. Občina mora v primeru izkazanega interesa investitorju dati možnost, da sam vzpostavi komunalno opremo, potrebno za gradnjo objektov, če izgradnje komunalne opreme ne načrtuje sama. Na ta način zagotovi optimalno koriščenje stavbnih in komunalnih kapacitet. V primeru sklenitve pogodbe mora občina ravnati kot dober gospodar, kar pomeni, da mora na ustrezen način zavarovati javni interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani investitorja.

V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.

Občina in investitor skleneta pogodbo o priključitvi, če občina investitorju obračuna komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, ki še ni zgrajena, je pa vseeno mogoče zanjo obračunati komunalni prispevek.

Občina lahko obračuna komunalni prispevek že preden je komunalna oprema zgrajena. Zakonodaja to možnost dopušča. Seveda se pa mora občina zavedati, da z odmero komunalnega prispevka prevzema tudi odgovornost do nasprotne stranke, zagotoviti ji komunalno opremo. Tovrstno obveznost stranki zapišeta v pogodbo o priključitvi, s katero se občina zaveže izvesti komunalno opremo, za katero obračuna komunalni prispevek v ustreznem obsegu ter v predvidenem časovnem obdobju. Neizpolnjevanje tovrstnih obveznosti ima za posledico pravico nasprotne stranke, da napram občini uveljavlja odškodninski zahtevek.

## Stroški priključevanja

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka, poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve.

# OSTALA INFRASTRUKTURA

Ostale infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme in jo upravlja koncesionar ali je upravljana na kak drug način, ta program opremljanja ne obravnava.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pred gradnjo zemljišče opremiti še vsaj z elektroenergetskim omrežjem, zato morajo investitorji računati še na te stroške. Poleg elektroenergetskega omrežja je mogoče zemljišče opremiti še s telekomunikacijskim, plinovodnim ali drugim omrežjem. Stroške opremljanja določi upravljavec posameznega omrežja.